# Faun · Пилот распознавания видов на инфраструктуре Yandex Cloud

| Версия | DRAFT v0.2 |
| --- | --- |
| Дата | 2026-05-17 |
| Адресаты | Евгений (Yandex Cloud Center for Tech Society), Сергей (Yandex Cloud, технический партнёр) |
| Происхождение | По итогам встречи 2026-05-08 (tasks/regional-meeting-2026-05-08/transcript.md) |

## 1. Контекст

По итогам встречи 8 мая с Yandex Cloud команда Faun готовит облачный pilot распознавания видов на пассивных аудиозаписях (180 ГБ от Романа, Нижнесвирский заповедник + Санкт-Петербург). Это первая ступень партнёрства; задача — собрать рабочий cloud-pipeline под нужды ООПТ и валидировать команду как партнёра по платформе Президентского фонда. Документ описывает скоуп пилота, целевую архитектуру и смету облачных ресурсов на 2 месяца.

## 2. Что есть на рынке

### 2.1 Модели распознавания

| Модель | Что собой представляет | Релевантность для нас |
| --- | --- | --- |
| BirdNet (Cornell Lab) | open-source, 6000+ видов птиц, проверена в полевых условиях | основной кандидат на классификатор pilot |
| Google Perch 2 (2025) | новое поколение моделей Google для биоакустики, embeddings для retrieval | проверим как альтернативу BirdNet — может оказаться точнее на наших данных |
| YAMNet (наш v7) | наша собственная модель из исходного Faun (5 классов антропогенных звуков) | используем для non-bird events; в pilot опционально |

Все три — это модели, а не готовый софт: у них либо командная строка, либо узкий научный интерфейс, без полного user-facing продукта. Это создаёт нишу для платформенного решения.

### 2.2 Платформенные референсы

- ecopi LiveApp (oekofor.de) — комбинация фото+аудиоловушек с координатами и временными метками, управление архивом, события. Ближайший по форме референс для того, что мы строим.

- Rainforest Connection / Guardian nodes — anti-poaching через edge-инференс + сетевая передача. Полезен как референс для будущей работы с антропогенными звуками.

### 2.3 Источники размеченных данных (fallback)

Если на данных Романа BirdNet/Perch будут работать плохо, переключаемся или дополняем размеченными корпусами:

- xeno-canto — крупнейшая открытая библиотека пения птиц, размеченная орнитологами.

- iNaturalist — гражданская наука, аудиозаписи с географическими и видовыми метками.

- eBird — научный референс для валидации.

### 2.4 Чего на рынке нет

- Российской платформы PAM, готовой к интеграции в платформу ООПТ Президентского фонда природы.

- Решения, которое в первую очередь решает мониторинг видов, и при этом потенциально расширяется на realtime-детекцию антропогенных событий (вторая задача — побочная возможность, не приоритет пилота).

## 3. Пилот с Yandex Cloud

### 3.1 Цель

Доказать, что cloud-pipeline Faun способен принимать сырые WAV-записи с пассивных аудиоловушек и выдавать пользовательски-полезный CSV-отчёт по видам, с управляемой инфраструктурой Yandex Cloud. Получить основу для решения о расширении сотрудничества.

### 3.2 Скоуп пилота

Входит:

- Двухстадийный pipeline: обучение собственной модели выделения значимых событий (autoencoder или акустический ViT) + классификация фрагментов одной из публичных моделей (BirdNet / Perch 2 / YAMNet — выбор финализируется внутри пилота).

- Веб-эндпоинт: пользователь подаёт URL конкретного WAV-файла + координаты ловушки → получает ссылку на CSV-отчёт.

- CSV-формат: трек / секунда начала / длительность / вид / вероятность.

- Хранение сырого аудио, промежуточных артефактов и результатов в Object Storage YC на всё время пилота.

- Базовый дашборд в DataLens — для визуализации результатов.

- Базовое логирование и мониторинг.

НЕ входит (явно):

- ❌ Real-time inference (батчевая обработка).

- ❌ Edge-инференс на ловушке.

- ❌ LoRa / УКВ / GSM передача данных.

- ❌ Триангуляция или локализация источника звука.

- ❌ Распознавание антропогенных звуков (бензопила/выстрел/мотор/голос) как приоритет — возможно как побочный результат, без гарантий.

- ❌ Гарантия accuracy на их данных: записи Романа не размечены, валидация в строгом смысле невозможна. Готовим качественный отчёт по результатам, не количественную метрику.

- ❌ Hardware (датчики, питание, передача).

- ❌ Закупка оборудования.

### 3.3 Архитектура pipeline

Двухстадийный подход. Сырое аудио не идёт сразу в классификатор — сначала выделяем значимые временные события через обученную с нуля модель представлений.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       Вход в систему                              │

│   URL конкретного WAV-файла  +  координаты ловушки  +  метаданные │

└─────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Этап 0. Препроцессинг                                            │

│  • Скачивание WAV из источника (Я.Диск / URL) в Object Storage    │

│  • Разбивка на короткие сэмплы (5–30 секунд)                      │

│  • Конверсия в спектрограммы (mel/STFT)                           │

└─────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Этап 1. Обучение модели представлений (offline, один раз)         │

│  • Архитектура: autoencoder или акустический ViT (от нуля)         │

│  • Тренировочный сет: фоновые сегменты из 180 ГБ Романа            │

│  • Цель: выучить «обычный» фон леса / города                       │

│  • Среда: Yandex DataSphere + GPU (T4)                            │

└─────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Этап 2. Inference модели представлений (на каждый новый файл)    │

│  • Прогон спектрограмм через AE/ViT                               │

│  • Выделение онсетов: точки, где модель «не уверена» в фоне       │

│    (высокая reconstruction loss или attention-spike)              │

│  • Результат: список временных фрагментов-кандидатов               │

└─────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Этап 3. Классификация выделенных фрагментов                       │

│  • Кандидаты: BirdNet, Perch 2, YAMNet (выбор финализируется      │

│    в ходе пилота через A/B на сэмпле)                              │

│  • Каждый фрагмент → метка вида + вероятность                     │

└─────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Этап 4. Агрегация и выдача                                       │

│  • Сбор результатов в CSV                                          │

│  • Запись в Object Storage                                         │

│  • Возврат ссылки пользователю                                     │

│  • Опционально: визуализация в DataLens по координатам             │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Почему такая архитектура, а не прямой прогон BirdNet по сырому аудио:

- Сырые записи леса — это часы тишины + редкие события. Прямой прогон классификатора по всему — расточительно по compute и шумно по результатам.

- Модель представлений учит «нормальный» фон конкретного места записи (Нижнесвирский) — это даёт более чистый сигнал онсетов, чем универсальные методы (RMS, spectral flux).

- На втором этапе классификатор работает только на интересных фрагментах — выше точность, ниже стоимость.

- Если BirdNet окажется неподходящим, классификатор заменяется без перестройки всего pipeline.

### 3.4 Deliverable пилота

К концу 2-месячного пилота заказчик получает:

- Работающий веб-эндпоинт на инфраструктуре Yandex Cloud.

- CSV-отчёты по обработанным файлам Романа в формате выше.

- Базовый дашборд в DataLens — визуализация результатов по координатам и времени.

- Документация по pipeline + handover-инструкция для команды Сергея.

- Грубая оценка масштабирования на 10 000 ГБ (10 ТБ — ориентир объёмов к концу летнего сезона): какие сервисы упрутся, какие узкие места появятся, какой порядок стоимости.

- Кодовая база pilot в git-репозитории.

### 3.5 Сроки

Календарь от старта (день 0 = открытие фолдера YC + получение ссылки от Романа):

| Неделя | Что происходит |
| --- | --- |
| 1–2 | Setup облака, IAM-роли, terraform, копирование 180 ГБ в Object Storage, базовые скрипты препроцессинга |
| 3–4 | Обучение AE/ViT на фоновых сегментах в DataSphere, итерации архитектуры |
| 5 | Inference AE/ViT по корпусу, выделение онсетов, первая выдача кандидатных фрагментов |
| 6 | A/B классификаторов (BirdNet / Perch 2 / YAMNet) на сэмпле, выбор основного |
| 7 | Веб-эндпоинт + базовый DataLens-дашборд + документация |
| 8 | Финальный прогон всего корпуса, handover, демо с Женей и Сергеем |

Итого: 2 месяца. Жёсткого дедлайна нет (Женя 8 мая: «не торопиться»), но критический путь определяется тем, как быстро откроется доступ к облаку и придёт ссылка от Романа.

### 3.6 KPI пилота

Минимальный набор измеримых KPI, чтобы не плодить бессмысленные показатели:

| KPI | Целевое значение |
| --- | --- |
| Готовность handover | Документация + git-репо + успешный прогон сторонним пользователем на финальном созвоне |
| Соблюдение бюджета облака | В рамках сметы (см. §4), без выхода за верхнюю границу |
| Грубая оценка масштабирования | Описана для горизонта 10 ТБ |

Accuracy в строгом смысле не закладываем как KPI: данные Романа не размечены, валидация требует ручной разметки экспертом, которая выходит за скоуп пилота. Готовим качественный отчёт: какие виды распознаны уверенно, где модель сомневается, что мешает.

## 4. Смета облачных ресурсов

### 4.1 Допущения

| Параметр | Значение | Источник / комментарий |
| --- | --- | --- |
| Объём входных данных | 180 ГБ + запас на повторные загрузки | от Романа |
| Часов аудио (оценка) | 200–250 ч | при WAV-стерео-44 кГц это ~120–250 ч, берём с запасом |
| Длительность пилота | 2 месяца | план выше |
| Облако открывает | Сергей / Yandex Cloud | пилот за счёт ресурсов YC |
| AE/ViT обучается с нуля | да | требует серьёзный GPU |
| Сырое аудио хранится весь пилот | да | для повторных прогонов и итераций |

### 4.2 Сервисы Yandex Cloud в пилоте

| Сервис | Роль |
| --- | --- |
| Object Storage | хранение raw WAV, спектрограмм, онсетов, CSV-результатов |
| Compute Cloud | VM с pipeline (препроцессинг + inference классификатора), 8–16 vCPU |
| DataSphere (GPU) | обучение AE/ViT с нуля + experiment runs (T4) |
| DataSphere (CPU) | research notebooks, разметка, эксперименты |
| Cloud Functions | submit job + status check за web-формой |
| API Gateway | публичный HTTPS-эндпоинт |
| Managed PostgreSQL | трекинг submitted jobs, статусов, метаданных файлов |
| DataLens | базовый дашборд по результатам и координатам |
| Cloud Logging | логи всего pipeline |
| Cloud Monitoring | uptime + базовые алерты |
| Container Registry | хранение Docker-образов pipeline |

### 4.3 Раскладка стоимости

Тарифы — публичные YC по состоянию на 2026-05-17, диапазоны. Окончательные числа уточняются на узком созвоне с Сергеем.

| Категория | Конфигурация / объём | Стоимость за 2 мес (₽) |
| --- | --- | --- |
| Object Storage | 300 ГБ (raw + промежуточные + результаты + запас) | ~2 000 |
| Compute Cloud для inference и pipeline | VM 8–16 vCPU / 32 GB RAM, ~250 wall-clock часов с учётом 2–3 прогонов и A/B классификаторов | ~15 000 |
| DataSphere GPU (T4) для обучения AE/ViT | 60–100 GPU-часов с учётом экспериментов | ~15 000 |
| DataSphere CPU для experiment runs и разметки | стандартный, 100 часов сессий | ~5 000 |
| Managed PostgreSQL | S2.medium, 1 узел, 20 ГБ | ~12 000 |
| DataLens | базовый workspace | ~5 000 |
| API Gateway + Cloud Functions | до 1M запросов | ~1 000 |
| Cloud Logging + Monitoring | расширенный | ~2 000 |
| Container Registry | до 10 ГБ | ~500 |
| Egress + сетевой трафик | ~20 ГБ | ~500 |
| Запас на эксперименты и итерации (повторные прогоны, эксперименты с архитектурой AE/ViT, разные классификаторы) | ~25 % от основного | ~30 000 |
| Итого |  | ~₽130 000–150 000 |

### 4.4 Что не учтено в смете

- Человеко-часы команды Faun — на этапе пилота команда работает за свой счёт. Если за пилотом следует фаза с участием Faun как подрядчика — финансирование команды обсуждается отдельно.

- Лицензии моделей — BirdNet open-source (CC-BY-NC), Perch 2 — Google research license; для коммерческого использования за пределами пилота нужно отдельное оформление.

- Hardware и связь — пилот cloud-only.

- Разметка данных экспертом-орнитологом — за скоупом пилота.

Документ для внутренних правок. Готов к показу Жене / Сергею после согласования внутри команды.