# Протокол встречи

Дата: 4 мая 2026
Длительность: ~22 минуты
Участники: Глеб (Спикер 0), ведущий/координатор (Спикер 1), Даня (Спикер 2)
Тема: Подготовка презентации проекта — акустическая система мониторинга вырубок леса (российский аналог Rainforest Connection)

## Контекст

Команда обсуждает корректировки к существующей презентации проекта перед отправкой дизайнеру (Лизе) для визуальной доработки. Презентация ранее уже показывалась, сейчас идёт пошаговый разбор слайдов.

## Технические решения и обсуждение

### Архитектура сетки покрытия

- Глеб: при текущей конфигурации не получается фиксировать центральные точки, планируется применить регуляризацию для повышения эффективности покрытия.

- Реалистичный максимум покрытия — около 70% при текущей сетке и точности геолокации.

- Оптимальное расположение микрофонов — сетка с шагом ~325 метров.

- Расчёты уже проведены и верифицированы Глебом.

- Команде нужны ресурсы и эксперт по распространению радиоволн / акустической локализации для полевых экспериментов.

### Конкурентное преимущество перед Rainforest Connection

- У RFC низкая плотность покрытия и низкая эффективность сетки (микрофоны размещаются на случайных деревьях, без централизованного расчёта). — это не так, скорректировать с учётом кейса хуевея

- RFC, по всей видимости, не использует TDOA (time difference of arrival) — информации в открытом доступе не было, но видимо да.

- Наше отличие — оптимизированная сетка + контакт с государством (рейнджеры обязаны выезжать на место).

- Замечание Дани: в проектах RFC с Huawei деревья уже размещаются осмысленно, не случайно.

### Финансовая модель — корректировка цифр

- Текущие цифры на слайде «Экономическая эффективность» неверны.

- 300 000 га за 8 млн рублей — недостижимо.

- По фин-модели реальные значения: 15 / 40 / 150 млн (15 — самый оптимистичный сценарий).

- 15 млн возможны только при покрытии 8 км² одной точкой (нереалистично) либо при стоимости устройства 30 тыс. руб. (Даня закладывает консервативно ~60 тыс. руб. в закупке).

- Решение: слайд про экономическую эффективность убрать полностью до сборки реального передатчика.

### Время реакции на инцидент

- Цифра «3 недели → 45 минут» не подтверждена данными, скорее всего «красивая придуманная цифра».

- Новая формулировка: на основании case-study информация со спутникового мониторинга спускается из региональных Минлесхозов с задержкой; наше решение убирает лишнее звено коммуникации (уведомление сразу инспекторам через Telegram-бот).

- Без конкретных цифр: «реагируют долго — мы предлагаем решение, которое позволит реагировать значительно быстрее».

## Решения по слайдам

| Слайд | Решение |
| --- | --- |
| 1. Титульный | Убрать «Команда третьей технической...», оставить пустое место. Возможно — слоган на латыни/древнегреческом (на подумать). |
| 2. Текущая ситуация | Оставить. Возможно адаптировать цифры под Нижегородский кейс. |
| 3. Экономическая эффективность | Убрать полностью. Цифры некорректны. |
| 4. Техническая архитектура | Оставить, но убрать упоминание устройства за 2–3 тыс. руб. (буллшит). |
| 5. Дорожная карта | Полностью переписать в три этапа (см. ниже). |
| 6. Пилот в Нижегородской области | Оставить. |
| 7. Pipeline-решение | Оставить — архитектура валидна, похожа на RFC, что подтверждает её эффективность. |
| Новый слайд после Pipeline | Добавить схему покрытия территории лесничества (сравнение случайного размещения, «лежачей» сетки и нашей оптимизированной сетки). Глеб пришлёт табличку с расчётами. |
| Облако / Yandex Cloud / Дашборды | Оставить. |
| слайд после команды и ссылок на гит | Убрать последний слайд со ссылками — бесполезно. |

### Новая дорожная карта (3 этапа)

- Этап 1. Минимальная проба пилота — без обязательств, малый бюджет.

- Этап 2. Развёртывание ~2 станций + микрофоны на выделенной площади 400–600 га. Сборка с привлечением внешних специалистов (возможно — Яндекс). Тестирование гипотез, получение реальных данных.

- Этап 3. Оптимизация костов на основе реальных цифр, расчёт юнит-экономики, сравнение с альтернативами (видеомониторинг и др.) → полноценное развёртывание.

## Action Items

- Задача: Прописать текстом новую дорожную карту (3 этапа) для передачи Лизе
Ответственный: Даня
Дедлайн: завтра (5 мая) к 13:00

- Задача: Прислать данные/таблицу по схемам покрытия территории (для нового слайда после Pipeline)
Ответственный: Глеб
Дедлайн: до созвона завтра в 18:00

- Задача: Подготовить ТЗ по технической части
Ответственный: Глеб
Дедлайн: до созвона завтра в 18:00

- Задача: Подготовить ТЗ (свою часть)
Ответственный: Даня
Дедлайн: до созвона завтра в 18:00

- Задача: Поискать данные о реальном времени реакции на вырубки; если не найдутся — переформулировать слайд без конкретных цифр на основе case-study
Ответственный: ведущий (Спикер 1)
Дедлайн: до отправки Лизе

- Задача: Транскрибировать запись встречи и отправить Лизе summary с правками
Ответственный: ведущий (Спикер 1)
Дедлайн: сегодня вечером / завтра утром

- Задача: Внести правки в презентацию по согласованному списку
Ответственный: Лиза
Дедлайн: до созвона 5 мая в 18:00

- Задача: Прислать резюме
Ответственный: все участники
Дедлайн: сегодня вечером / завтра утром (чтобы Лиза успела посмотреть)

## Следующие шаги

- Созвон: завтра, 5 мая 2026, 18:00 (возможно немного раньше — для предварительного проговаривания).

- Перед созвоном: всем повторно посмотреть документы, которые ранее присылал Даня.

## Ключевые выводы

Команда определилась с тремя главными правками презентации: убрать слайд экономической эффективности (цифры некорректны до сборки прототипа), переписать дорожную карту в три понятных этапа с управляемыми обязательствами, и смягчить заявления о времени реакции, отказавшись от непроверенной цифры «3 недели → 45 минут» в пользу качественной формулировки на основе case-study. Конкурентное позиционирование относительно Rainforest Connection строится на трёх китах: оптимизированная сетка покрытия с TDOA, господдержка с обязательным выездом рейнджеров, и адаптация под российские условия. Главный технический риск — отсутствие в команде эксперта по радио/акустическому распространению, и это первое, что нужно закрывать ресурсами от Яндекса наряду с инженерами и бюджетом на полевые эксперименты.